## Slide 1
Mettre à jour GDD (0.5)
Finir d’attribuer toutes les rooms (narrative data) (1)
Attribuer mediums et scores aux infos dans les rooms du proto (2)
Rassembler les archives (1)
Définir méthode de création/sélection données (0.5)
Faire liste des décisions prises jusque-là (1)
Finaliser décisions design (1)
Finir tablette (pas bien, juste le faire !) (1)
Écrire textes en toki pona (4)
Whiteboxing (11)
  Waiting Room (2)
  Crafting Room (3)
  Balcony (2)
  Waterfall (1)
  Sacred Resting Place (1)
  Stairs (2)
Assets (13)
  Waiting Room (2)
  Crafting Room (3)
  Balcony (1)
  Waterfall (3)
  Sacred Resting Place (2)
  Stairs (2)
Lumière (1 j par pièce) (6)
42
Trouver et lire 2-3 articles recherche-création (se concentrer sur la forme et méthode) (1)
Rassembler ludographie (0.5)
Rassembler bibliographie (3)
Définir structure du rapport (0.5)
Écriture (5)
Présentation (2)
12
-> 14.02.26
5 sem avant présentation -> 2 sem avant présentation
Projet
3 semaines osef quand
Stages
10 semaines osef quand
Visu QUE SCATTERPLOT (avec cartes en dessous)
3j osef quand
philo
6j osef quand

## Slide 2
Mettre à jour GDD (0.5)
Finir d’attribuer toutes les rooms (narrative data) (1)
Attribuer mediums et scores aux infos dans les rooms du proto (2)
Rassembler les archives (1)
Définir méthode de création/sélection données (0.5)
Faire liste des décisions prises jusque-là (1)
Finaliser décisions design (1)
Finir tablette (pas bien, juste le faire !) (1)
Écrire textes en toki pona (3)
Whiteboxing (11)
  Waiting Room (2)
  Crafting Room (3)
  Balcony (2)
  Waterfall (1)
  Sacred Resting Place (1)
  Stairs (2)
Assets (13)
  Waiting Room (2)
  Crafting Room (2)
  Balcony (1)
  Waterfall (3)
  Sacred Resting Place (2)
  Stairs (2)
Lumière + assemblage (1 j par pièce) (6)
22
Trouver et lire 2-3 articles recherche-création (se concentrer sur la forme et méthode) (1)
Rassembler ludographie (0.5)
Rassembler bibliographie (3)
Définir structure du rapport (0.5)
Écriture (5)
Présentation (2)
12
-> 14.02.26
5 sem avant présentation -> 2 sem avant présentation
Projet
3 semaines osef quand
Stages
10 semaines osef quand
Visu QUE SCATTERPLOT (avec cartes en dessous)
3j osef quand
philo
6j osef quand
RÉVISION 25/01/26
FIN D’ÉTUDES :

## Slide 3: Reprise kanban 28/01/26
IJO MUSI – JEU – TOTAL = 24
Assets TOTAL = 11
  Squelette : 1
  Crafting Room : 2
  Pond : 1
  Balcony : 2
  Water & Waterfall : 2
  Stairs : 2
  Textures : 1
Écriture TOTAL = 3
  awakening
  blame
  confession
  last moments
  playing
  plants
  death
  mural
Voix TOTAL = 4
  awakening
  blame
  confession
  last moments
  playing
  plants
  death
  mural
Sons TOTAL = 2
  Pas
  Eau
  Toggle tablette
  Feu
  Ambiance (cf grotte minecraft)
  Musiques
Tablette TOTAL = 2
  Yellow
  Red
  Blue
Assemblage TOTAL = 2
AUTRES
Excel miam
Abo gare
Call banque – carte
Call banque – E-banking
Impôts
STAGES
Mail Yannick
  Donner infos sur mes stages
  Demander infos rapport de stage
  Vérifier que tout est ok
WEEKLY
Orga parent.e.s
Orga potes
IJO MUSI – RAPPORT – TOTAL = 12
Rassembler mes archives - 0
Trouver et lire 2-3 articles recherche-création (se concentrer sur la forme et méthode) (1)
Rassembler ludographie (0.5)
Rassembler bibliographie (3)
Définir structure du rapport (0.5)
Écriture (5)
Présentation (2)
Trucs à mettre sur kanban mais pas à planifier
VISU – SCATERPLOT UNIQUEMENT – TOTAL = 3
PHILO – TOTAL = 6
MÉMOIRE – 1 semestre
début : 14 septembre 26
fin des cours : 18 décembre 26
début examens : 15 janvier 26
fin examnes : 6 février 26
SPEC – CIRA - TOTAL = 30
STAGES – DamaDama – TOTAL = 15
STAGES – Naraven – TOTAL = 15
STAGES – Sémaphore – TOTAL = 20
SPEC – “COURS” – TOTAL = 17 (16 mtn)

## Slide 4
JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE
2 | 10 | 17 | 22 | 21 | 18 | 18 | 17 | 7
0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 3 | 3 | 7 | 0
IJO MUSI (2) | IJO MUSI (10) | IJO MUSI (17) | IJO MUSI (7), VISU (3), PHILO (6) |  | Projet (15) | Projet (15) | SPEC (10) | SPEC (7)
Total (stages déjà attrribués) = 132 ?

## Slide 5: Reprise kanban 11/02/26
IJO MUSI – JEU – TOTAL = 22
Assets TOTAL = 11
  Squelette : 1
  Crafting Room : 2
  Pond : 1
  Balcony : 2
  Water & Waterfall : 2
  Stairs : 2
  Textures : 1
Écriture TOTAL = 1
  awakening
  blame
  confession
  last moments
  playing
  plants
  death
  mural
Voix TOTAL = 4
  awakening
  blame
  confession
  last moments
  playing
  plants
  death
  mural
Sons TOTAL = 2
  Pas
  Eau
  Toggle tablette
  Feu
  Ambiance (cf grotte minecraft)
  Musiques
Tablette TOTAL = 2
  Yellow
  Red
  Blue
Assemblage TOTAL = 2
AUTRES
Excel miam
Abo gare
Call banque – carte
Call banque – E-banking
Impôts
Notes wwed pour psy
STAGES
Mail Yannick
  Donner infos sur mes stages
  Demander infos rapport de stage
  Vérifier que tout est ok
WEEKLY
Orga parent.e.s
Orga potes
IJO MUSI – RAPPORT – TOTAL = 12
Rassembler mes archives - 0
Trouver et lire 2-3 articles recherche-création (se concentrer sur la forme et méthode) (1)
Rassembler ludographie (0.5)
Rassembler bibliographie (3)
Définir structure du rapport (0.5)
Écriture (5)
Présentation (2)
Trucs à mettre sur kanban mais pas à planifier
VISU – SCATERPLOT UNIQUEMENT – TOTAL = 3
PHILO – TOTAL = 6
MÉMOIRE – 1 semestre
début : 14 septembre 26
fin des cours : 18 décembre 26
début examens : 15 janvier 26
fin examnes : 6 février 26
SPEC – CIRA - TOTAL = 30
STAGES – DamaDama – TOTAL = 15
STAGES – Naraven – TOTAL = 15
STAGES – Sémaphore – TOTAL = 20
SPEC – “COURS” – TOTAL = 14
- 55 heures. 4h / jour
TOTAL (sans stages) = 87

## Slide 6
FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE
10 | 7 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 5
Total (stages + 1j congé / semaine attribués) = 92
5 Jours bonus

## Slide 7: Reprise kanban 02/03/26
IJO MUSI – JEU – TOTAL = 22
Assets TOTAL = 11
  Squelette : 1
  Crafting Room : 2
  Pond : 1
  Balcony : 2
  Water & Waterfall : 2
  Stairs : 2
  Textures : 1
Écriture TOTAL = 1
  awakening
  blame
  confession
  last moments
  playing
  plants
  death
  mural
Voix TOTAL = 4
  awakening
  blame
  confession
  last moments
  playing
  plants
  death
  mural
Sons TOTAL = 2
  Pas
  Eau
  Toggle tablette
  Feu
  Ambiance (cf grotte minecraft)
  Musiques
Tablette TOTAL = 2
  Yellow
  Red
  Blue
Assemblage TOTAL = 2
AUTRES
Excel miam
Abo gare
Call banque – carte
Call banque – E-banking
Impôts
Notes wwed pour psy
STAGES
Mail Yannick
  Donner infos sur mes stages
  Demander infos rapport de stage
  Vérifier que tout est ok
WEEKLY
Orga parent.e.s
Orga potes
IJO MUSI – RAPPORT – TOTAL = 12
Rassembler mes archives - 0
Trouver et lire 2-3 articles recherche-création (se concentrer sur la forme et méthode) (1)
Rassembler ludographie (0.5)
Rassembler bibliographie (3)
Définir structure du rapport (0.5)
Écriture (5)
Présentation (2)
Trucs à mettre sur kanban mais pas à planifier
VISU – SCATERPLOT UNIQUEMENT – TOTAL = 3
PHILO – TOTAL = 6
MÉMOIRE – 1 semestre
début : 14 septembre 26
fin des cours : 18 décembre 26
début examens : 15 janvier 26
fin examnes : 6 février 26
SPEC – CIRA - TOTAL = 30
STAGES – DamaDama – TOTAL = 15
STAGES – Naraven – TOTAL = 15
STAGES – Sémaphore – TOTAL = 20
SPEC – “COURS” – TOTAL = 10
- 55 heures. 4h / jour
TOTAL (sans stages) = 87

## Slide 8
FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE
0 | 7 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 5
Total (stages + 1j congé / semaine attribués) = 82
Jours bonus = 0